**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель городского штаба

по подготовке к зиме

Е.Г.Еремеева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**Г Р А Ф И К**

проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии в 2015 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Источник тепла | Нормативные сроки проведения испытаний | Останов тепловых сетей (с…по..) | Испытания тепловых сетей (с…по..) | Примечание |
| **1.** | **ПТЭЦ ФК ОАО «ТГК № 1»** | | | | |
| 1.1 | Тепловые сети ПТЭЦ | ежегодно | 01.07.2015 21.07.2015 (включительно) | 02.07.2015 20.07.2015 (включительно) |  |
| 1.2 | Тепловые сети ОАО «ПКС» |  |  |  |  |
|  | Центр;  Октябрьский пр.; Первомайский пр.; Привокзальный район; Сулажгора; Древлянка; р-н Радиозавода; Перевалка; Рыбка; 5-ый Поселок; Кукковка; Голиковка. | ежегодно | 01.07.2015 21.07.2015 (включительно) | 02.07.2015 20.07.2015 (включительно) |  |
| **2.** | **Котельная ОАО «СЛАВМО»** | | | | |
| 2.1 | Ключевая (2, 3, 4-й м/р) | ежегодно | 22.06.2015 12.07.2015 (включительно) | 23.06.2015 11.07.2015 (включительно) |  |
| **3.** | **Котельная ООО «КАРТЭК»** |  |  |  |  |
| 3.1 | Ключевая (1—й м/р) | ежегодно | 22.06.2015 12.07.2015 (включительно) | 23.06.2015 11.07.2015 (включительно) |  |
| **4.** | **ОАО «ПКС»** | | | | |
| 4.1 | **Котельная по ул.Ригачина, 11б** (Зарека) | ежегодно | 01.07.2015 21.07.2015 (включительно) | 02.07.2015 20.07.2015 (включительно) |  |
| 4.2 | **Котельная по ул.Соломенская, 4б** (м-н Соломенное) | ежегодно | 01.06.2015 15.06.2015 (включительно) | 02.06.2015 14.06.2015 (включительно) |  |
| 4.3 | **Котельная п.Птицефабрика** | ежегодно | 18.05.2015 28.05.2015 (включительно) | 19.05.2015 27.05.2015 (включительно) |  |
| 4.4 | **Котельная Соломенское шоссе**, **9в** (Пески) | ежегодно | 06.07.2015 20.07.2015 (включительно) | 05.07.2015 19.07.2015 (включительно) |  |

Примечание: до 08 часов указанной даты, перед остановом, источники тепловой энергии поддерживают температуру и давление теплоносителя в соответствии с утвержденными графиками и гидравлическими режимами работы тепловых сетей.

**С О Г Л А С О В А Н О:**

Гл.инженер ОАО «ПКС - Тепловые сети» С.Н.Прилуцкий

Гл.инженер Петрозаводской ТЭЦ ФК ОАО «ТГК № 1» В.А. Карпов

Гл.энергетик ООО «КАРТЭК» - О.Г.Чепегин

Гл.инженер ОАО «СЛАВМО» - С.М. Зиновьев